Lakóház felújítási projekt

2010.

Kertész utca 18. sz. társasház felújítási igénye,

a felújítási munkák jegyzéke

( Tájékoztatás a vállalkozói ajánlat elkészítéséhez, tervezéséhez.)

Társasházi felújítás előzetes igényfelmérése

vállalkozói ajánlat tervezéséhez

Általános ill. alap elvárások

Az épület statikai, valamint albetétenkénti teljeskörű állapotfelmérésének költségeit, valamint a szakértői és szakhatósági, tervezői költségeket, a szükséges hatósági illetékkel együtt a beruházásra szerződő vállalkozó költsége.

Közmű fejlesztési költségek, valamint a kapcsolódó adóterhek szintén a beruházó vállalkozó költségét képezik.

A beruházás teljes értékére beruházói elkülönített felelősségbiztosítást köteles kötni.

A beruházás során a társasházban, a meglévő lakások tulajdonosainak okozott károkért a beruházó teljeskörű felelősséggel tartozik, és köteles a szükséges azonnali kár elhárítást, kármentesítést elvégezni.

Bontási és építési munkák biztonsági előírásainak betartása. Az építési anyagok deponálása és a kivitelezés során a lakások balesetmentes megközelítésének folyamatos biztosítása mellett.

Építési- bontási törmelék elszállítása: folyamatosan, pormentesítéssel és takarítással

Állványozás: csak a munkálatokhoz szükséges legrövidebb ideig, ahol a betörési kockázat az állványozás miatt növekszik, ott a védelmi szint fenntartása érdekében ellensúlyozó megoldás biztosításával

A beruházás teljes időtartamára – az építési terület használatbavételétől - intézkedésre jogosult felelős kapcsolattartó álljon rendelkezésre

A munkavégzési időt, valamint a zajos munkálatok pontos idejét és annak tervezett időtartamát 48 órával a munka megkezdése előtt, jól láthatóan ki kell függeszteni a hirdetőtáblán..

Utcafronti bejáratú 2 db pince – az előzetes önkormányzati tájékoztatás szerint kedvezményesen– az adóterhek átvállalásával társasházi tulajdonba való meg(vissza)vétele.

A tetőtér adás-vételi szerződés aláírását követő napon az aktuális havi közös költség átutalása. A tetőtérben önálló víz és villanyóra kiépítése.

A tetőtér bontását megelőzően a függőfolyosók statikai megerősítése, felújítása, vagy átépítése

Utcafronti és udvari homlokzatok felújítása

Vakolatok vizsgálata, leváló vakolat leverése, felületek tisztítása

Sérült homlokzati díszek eltávolítása, javítása, ill. pótlása

Utcai és udvari homlokzatok újravakolása. A világító udvarban a vakolathiány pótlása.

Lábazat és klinkertégla homlokzat burkolat tisztítása, felújítása (pl. homokfúvással, gőzborotválással)

Erkélyek szükség szerinti felújítása, falazat és vakolat javítása.

Erkély korlát – korlát rögzítés - szükséges szerinti javítása

Utcafronti homlokzati ablakvédő rácsok egységesítése, pinceajtók – tulajdonossal egyeztetett – felújítása, valamint rozsdamentesítés, alap- és fedőmázolása

Homlokzati szegélyek, párkányok bontása, cseréje.

Homlokzati nyílászárók felújítása (csiszolás, felületjavítás, és egységes színnel alap- és fedőmázolás 2 rétegben)

Utcai és udvari homlokzatok festése a kiválasztott, egyeztetett színben

Függőfolyosók felújítása

Függőfolyosók statikai felülvizsgálata

Függőfolyosók bontása, újjáépítése.

Lehetőség szerint a meglévő korlátok felújítása, visszaépítése.

A függőfolyosó bontás és újjáépítés ideje alatt az onnan nyíló lakások balesetmentes, biztonságos megközelítésének biztosítása

Lépcsőházak felújítása

Falazat átvizsgálása, szükség szerinti kőműves-javítások elvégzése

Lépcsők átvizsgálása, szükség szerinti javítások elvégzése.

Zárt szeméttároló kialakítása (szellőzéssel, és vízvételi hely biztosításával, mozgásérzékelős világítással)

Lépcsőházi falak, és lábazat festése, mázolása (egyeztetett színekkel)

Kapubejáró teljes felújítása, falazatjavítás, az elektromos elosztó és főkapcsoló zárt elhelyezése.

Főlépcsőházi udvari kijárat zárhatóvá tétele.

Lépcsőházi ablakok felújítása (pászítás, felületek csiszolása, javító tapaszolás, mázolás)

Főbejárati kapu felújítása , (kapu pászítása, záródás csendesítés), mágneszáras kapuzár kiépítése.

Számkódos kaputelefon rendszer felszerelése.

Lépcsőházi korlátok felülvizsgálata, szükség sz. javítása

Korlátok felújítása, mázolása (rozsdamentesítés, csiszolás, rozsda-gátló alapozás, fedőmázolás)

Lépcsőházi világítási hálózat felújítása ( falon kívüli vezetékek horonyba elhely., világítási vezetékek cseréje szükség szerint).

Világító udvarok felújítása

Vakolat leverés, újra vakolás, festését, és a világító udvarok nyílászáróinak javítását lásd mint a homlokzatoknál.

Világító udvarok vízelvezetésének megoldása

Világító udvari lábazati falak vízszigetelése

Világító udvarok aljzat betonozása

Belső udvarok felújítása

A munkálatok után az udvari burkolatok helyreállítása.

A hátsó udvarra vezető ajtó kibontása, cseréje, új nyílászáró elhelyezése

Udvari vízvételi helyen kerti (dísz)kút kiépítése

Kémények felújítása

Kémények bélelése ( felmérés alapján, ahol még nincs)

Használaton kívüli kémények (tartalék kémények) felmérése, a felesleges kémények megszüntetésének szakhatósági egyeztetése, engedélyeztetése, bontása, illetve lezárása.

Csapadékvíz elleni ideiglenes védelem.

Tetőszerkezet bontás előtt vízzáró védőfödém kiépítése.

Pince felújítása

Lomtalanítás, törmelékek eltávolítása

Aljzat kiegyenlítés, aljzatbetonozás

Falazat szükség szerinti javítása, tisztasági festése

Új biztonsági világítórendszer kiépítése

Tulajdonosi igényegyeztetés szerint, illetve lakásonkénti új rekeszek kiépítése

Víz és csatornázási munkák

Központi víz és szennyvíz csatornák cseréje . A pincében ejtő-nyomó vezetékek kiépítése

Régi bekötések cseréje, strangonként új főelzáró ép.

Függőleges strangok kibontása, cseréje, szükség szerint, egyeztetés után

Lakásokon kívüli elektromos vezetékek felújítása

Régi vezetékek, külső kábelvédő csatornák lebontása

Új vezetékek kiépítése ( kábel TV, telefon, védőcsövezéssel)

Kapunál és a külső homlokzaton lévő vezetékek és védőcsövek lehetőség szerinti kiváltása, falba süllyesztése.

Gázvezeték felújítás

Gázvezetékek és fővezeték hivatalos felülvizsgálata.

Fő és alapvezetékek felülvizsgálat szerinti cseréje, kiépítése a mérőkig, és mérő visszakötése helyreállítással.

Meglévő lakásokban a felújítással, bontásokkal okozott károk ( vakolat-, festés-, burkolat) helyreállítása